# Synthese d’Activite - Projet ThrottleX

## Module IDV-AQL5 - Qualite du Code

Date : Fevrier 2026
Equipe : - Nassim Bouziane - Thomas Boulard - Abdelkoudousse Boustani

## 1. Presentation du Projet

### 1.1 Objectif

Developper un service de rate limiting et quotas multi-tenant pour proteger des APIs d’inference. Le service permet de limiter le nombre de requetes par client selon des politiques configurables.

### 1.2 Livrables Produits

| Livrable | Description | Statut |
| --- | --- | --- |
| API REST | Endpoints de gestion des politiques et d’evaluation | Termine |
| Tests unitaires | Suite pytest avec couverture > 80% | Termine |
| Tests de charge | Scripts k6 pour benchmarks | Termine |
| Pipeline CI/CD | GitLab CI avec quality gates | Termine |
| Documentation | OpenAPI, ADR, guides techniques | Termine |

## 2. Organisation de l’Equipe

### 2.1 Repartition des Roles

Nous avons organise notre equipe selon trois roles principaux, chacun ayant des responsabilites clairement definies.

| Membre | Role Principal | Responsabilites |
| --- | --- | --- |
| Nassim Bouziane | Tech Lead / DevOps | Architecture, decisions techniques, CI/CD, revue de code |
| Thomas Boulard | Backend Developer | Implementation metier, tests unitaires, documentation |
| Abdelkoudousse Boustani | QA Engineer | API FastAPI, tests de charge, tests de proprietes |

### 2.2 Description des Roles

Nassim Bouziane - Tech Lead / DevOps

En tant que Tech Lead, Nassim a pris en charge les decisions architecturales majeures du projet. Il a redige les ADR (Architecture Decision Records) documentant les choix techniques importants, notamment la selection de l’architecture stateless avec Redis. Il a egalement mis en place l’infrastructure CI/CD avec GitLab CI, configure les quality gates, et assure les revues de code pour maintenir la qualite du codebase.

Thomas Boulard - Backend Developer

Thomas s’est concentre sur l’implementation de la logique metier dans le module service.py. Il a developpe les algorithmes de rate limiting (Sliding Window et Token Bucket) et ecrit les tests unitaires correspondants. Il a egalement pris en charge la redaction de la documentation technique et des guides d’utilisation.

Abdelkoudousse Boustani - QA Engineer

Abdelkoudousse a implemente l’API REST avec FastAPI, en creant les endpoints conformes a la specification OpenAPI fournie. Il a egalement concu et execute les tests de charge avec k6, analyse les resultats de performance, et developpe les tests de proprietes avec la librairie Hypothesis pour garantir les invariants du systeme.

## 3. Planning et Deroulement

### 3.1 Phases du Projet

Le projet s’est deroule sur plusieurs semaines, divise en phases distinctes.

| Phase | Duree | Activites |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 - Analyse | 1 semaine | Etude du cahier des charges, analyse des options d’architecture |
| Phase 2 - Conception | 1 semaine | Choix techniques, ADR, definition de l’architecture |
| Phase 3 - Implementation | 2 semaines | Developpement de l’API, integration Redis, algorithmes |
| Phase 4 - Tests | 1 semaine | Tests unitaires, tests d’integration, tests de charge |
| Phase 5 - Industrialisation | 1 semaine | CI/CD, documentation, optimisations |

### 3.2 Diagramme de Gantt Simplifie

Semaine 1  |===== Analyse =====|
Semaine 2  |===== Conception =====|
Semaine 3  |========== Implementation ==========|
Semaine 4  |========== Implementation ==========|
Semaine 5  |===== Tests =====|
Semaine 6  |===== Industrialisation =====|

### 3.3 Reunions et Communication

Nous avons mis en place une organisation agile legere : - Stand-up quotidien de 15 minutes (Discord) - Revue de sprint hebdomadaire - Retrospective en fin de phase - Canal Discord dedie pour les echanges asynchrones

## 4. Contributions Detaillees

### 4.1 Nassim Bouziane

| Tache | Temps | Description |
| --- | --- | --- |
| Architecture Redis | 3h | Conception du schema de stockage, scripts Lua |
| Repository | 4h | Implementation de repository.py avec operations atomiques |
| CI/CD GitLab | 3h | Configuration du pipeline, stages, quality gates |
| ADR | 2h | Redaction des documents de decision d’architecture |
| Revue de code | 3h | Review des pull requests, feedback |
| Total | 15h |  |

Contributions majeures : - Choix de l’architecture stateless + Redis documente dans ADR-001 - Scripts Lua pour garantir l’atomicite des operations de comptage - Configuration complete de la pipeline GitLab CI avec 4 stages - Mise en place des quality gates bloquants (couverture 80%, 0 vulnerabilite HIGH)

### 4.2 Thomas Boulard

| Tache | Temps | Description |
| --- | --- | --- |
| Service metier | 4h | Implementation de service.py |
| Token Bucket | 3h | Algorithme Token Bucket dans algorithms/ |
| Tests unitaires | 4h | Tests pytest pour service et models |
| Documentation | 2h | README, guides techniques |
| Modeles Pydantic | 2h | Definition des schemas de donnees |
| Total | 15h |  |

Contributions majeures : - Logique metier complete dans service.py - Implementation de l’algorithme Token Bucket avec gestion du burst - 25 tests unitaires couvrant les cas nominaux et les erreurs - Documentation utilisateur et technique

### 4.3 Abdelkoudousse Boustani

| Tache | Temps | Description |
| --- | --- | --- |
| API FastAPI | 4h | Implementation de app.py, endpoints REST |
| Tests k6 | 3h | Scripts de benchmark, analyse des resultats |
| Tests proprietes | 3h | Tests Hypothesis pour invariants |
| Integration | 2h | Tests d’integration avec Redis reel |
| Metriques | 2h | Exposition Prometheus dans metrics.py |
| Total | 14h |  |

Contributions majeures : - Endpoints REST conformes a la specification OpenAPI - Script k6 simulant 100 utilisateurs virtuels sur 80 secondes - Tests de proprietes verifiant l’isolation multi-tenant - Metriques Prometheus pour le monitoring en production

## 5. Bilan Technique

### 5.1 Metriques du Projet

| Metrique | Valeur |
| --- | --- |
| Lignes de code Python | ~800 |
| Nombre de fichiers source | 12 |
| Tests unitaires | 30+ |
| Couverture de code | 82% |
| Temps d’execution tests | 8 secondes |

### 5.2 Resultats des Benchmarks

Les tests de charge realises avec k6 ont demontre les performances suivantes :

| Metrique | Resultat | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Latence P95 | 64.83 ms | < 100 ms |
| Latence P99 | 87.28 ms | < 200 ms |
| Throughput | 668 req/s | > 500 req/s |
| Taux de blocage | 98.31% | Attendu |

### 5.3 Points Forts

- Architecture scalable et resiliente grace a Redis

- Atomicite des operations garantie par scripts Lua

- Pipeline CI/CD complete avec quality gates

- Documentation technique exhaustive

- Tests de proprietes pour garantir les invariants

### 5.4 Difficultes Rencontrees

| Difficulte | Impact | Resolution |
| --- | --- | --- |
| Race conditions Redis | Moyen | Scripts Lua atomiques |
| Tests async pytest | Faible | Plugin pytest-asyncio |
| Couverture 80% | Faible | Focus sur chemins critiques |
| Port 8000 occupe (erreur windows pas clair) | Faible | Documentation de debug |

## 6. Retrospective

### 6.1 Ce qui a Bien Fonctionne

- Communication : Les stand-ups quotidiens ont permis de detecter rapidement les blocages

- Repartition claire : Chaque membre avait des responsabilites bien definies, evitant les conflits

- Revues de code : Les reviews systematiques ont ameliore la qualite globale

- Tests automatises : La CI/CD a detecte plusieurs regressions avant merge

### 6.2 Ce qui Pourrait Etre Ameliore

- Estimation des temps : Certaines taches ont pris plus de temps que prevu (notamment les scripts Lua)

- Documentation : Nous aurions pu documenter plus tot pour eviter la surcharge en fin de projet

- Pair programming : Nous aurions pu faire plus de sessions de programmation en binome sur les parties complexes

### 6.3 Enseignements

Ce projet nous a permis de mettre en pratique plusieurs concepts importants : - L’importance des tests automatises dans un workflow professionnel - La valeur des quality gates pour maintenir la qualite du code - L’interet des ADR pour tracer les decisions architecturales - Les techniques de rate limiting utilisees en production

## 7. Conclusion

Le projet ThrottleX a ete mene a bien par notre equipe de trois personnes. Tous les livrables ont ete produits conformement au cahier des charges :

- API REST fonctionnelle avec rate limiting multi-tenant

- Couverture de tests superieure a 80%

- Pipeline CI/CD avec quality gates bloquants

- Documentation technique complete

La repartition des roles entre Tech Lead, Backend Developer et QA Engineer a permis une organisation efficace et une montee en competence de chaque membre sur son domaine d’expertise.

Le temps total investi par l’equipe est d’environ 44 heures, reparti equitablement entre les trois membres.

## Annexe : Tableau Recapitulatif des Contributions

| Membre | Role | Fichiers Principaux | Commits | Heures |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nassim Bouziane | Tech Lead / DevOps | repository.py, .gitlab-ci.yml | 25 | 15h |
| Thomas Boulard | Backend Developer | service.py, token_bucket.py, tests/ | 22 | 15h |
| Abdelkoudousse Boustani | QA Engineer | app.py, k6/, test_properties.py | 20 | 14h |
| Total |  |  | 67 | 44h |